附件：

新疆维吾尔自治区和田地区水利局2020年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国渔业法》等法律、法规，负责水行政复议；研究制定全地区水利工作发展规划及年度计划；组织起草有关水利地方性文件并负责监督实施。

（二）统一管理全地区水资源（含空中水、地表水、地下水），会同有关部门组织水资源的监测和调查评价；制定全地区水中长期供需计划和水量分配方案并监督管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，归口管理全地区节约用水工作；制定有关标准，加强水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源可持续利用。加强防汛抗旱工作，强化预案体系和应急机制建设，减轻水旱灾害损失。

- 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2020年度，实有人数42人，其中：在职人员40人，离休人员2人，退休人员人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区和田地区水利局部门决算包括：新疆维吾尔自治区和田地区水利局决算。单位无下属单位，新疆维吾尔自治区和田地区水利局本级下设11个科室，分别是：1、综合科；2、监督科；3、规划计划科；4、水政水资源科；5、水政监察支队；6、水利建设管理科；7、农牧水利水电科；8、和田地区河湖管理科；9、水利工程质检服务站；10、水旱灾害防治中心；11、农村供水安全服务中心。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入61180.13万元，与上年相比，增加59829.60万元，增长44.30%，主要原因是：增加项目工程。本年支出61180.13万元，与上年相比，增加59829.60万元，增长44.30%，主要原因是：增加了项目工程。

- 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入61180.13万元，其中：财政拨款收入61180.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

- 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出61180.13万元，其中：基本支出1131.99万元，占1.85%；项目支出60048.14万元，占98.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入61180.13万元，与上年相比，增加59829.60万元，增长44.30%。主要原因是：增加项目工程。财政拨款支出61180.13万元，与上年相比，增加59829.60万元，增长44.30%，主要原因是增加了项目工程。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初：财政拨款收入预算数1350.58万元，决算数61180.13万元，预决算差异率44.30%，主要原因是：预算增加了项目工程。财政拨款支出年初预算数1350.58万元，决算数61180.13万元，预决算差异率44.30%，主要原因是：增加了预算项目工程资金。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出61180.13万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出 2.4万元；

2080505 社会保障和就业支出53.98万元；

2130301行政运行769.29万元；

2130304 水利行业业务管理32.08万元；

2130316农村水利13万元；

2130399其他水利支出274.24万元；

2299901 其他支出15.14万元。

部分科目不予公开。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,131.99万元，其中：

人员经费753.56万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费378.42万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算26.55万元，比上年增加18.18万元，增长217.2%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出25.75万元，占96.98%，比上年增加17.61万元，增长216.34%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.8万元，占3.02%，比上年增加0.57万元，增长247.83%，主要原因是接待费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费25.75万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25.75万元。公务用车运行维护费开支内容包括过路费、车辆保险、车辆维修费、车辆材料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.8万元，开支内容为接待费。单位全年安排的国内公务接待17批次，35人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数26.55万元，决算数26.55万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算数和决算数一致，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数25.75万元，决算数25.75万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算数和决算数一致，无差异；公务接待费预算数0.8万元，决算数0.8万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算数和决算数一致，无差异。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

- 十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆维吾尔自治区和田地区水利局机关运行经费支出378.42万元，比上年减少243.76万元，降低39.17%，主要原因是厉行节约，经费减少。

- （二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

- （三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋72536（平方米），价值488.01万元。车辆4辆，价值87.53万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位正常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金482.47万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成落实最严格水资源管理制度，河湖长制督查检查8次。发现的问题及原因：预算绩效管理工作目标指标设置的不完善，年底在反应绩效目标是否达标时不能充分表达实际效果。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理理念；二是建立预算绩效管理相关法律制度，加强地方法规建设，完善规章制度；三是明确职责，建立工作协调机制；四是培养绩效管理人才。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 天山杯奖励资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和田地区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和田地区水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13.00 | 13.00 |  | 13.00 |  | 10 |  |  |  | 100.0% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 13.00 | 13.00 |  | 13.00 |  | — |  |  |  | 100.0% |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为了解决干部职工下乡检查差旅费问题，解决当地群众灌溉、饮水、水土保持、河湖管理等工作中存在的问题计划下乡检查49次，各类会议、培训等工作次数不少于10次，及时发现各项工作中存在的问题并解决次数不少于15次，保障10辆公务用车正常运行，达到保护水土良好；恢复河道旧貌，保障当地饮水质量。 |  |  |  |  |  | 该项目主要为了解决干部职工下乡检查差旅费问题，解决当地群众灌溉、饮水、水土保持、河湖管理等工作中存在的问题实际完成下乡检查50次，各类会议、培训等工作次数10次，及时发现各项工作中存在的问题并解决次数15次，保障10辆公务用车正常运行，达到保护水土良好；恢复河道旧貌，保障当地饮水质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 |  | 下乡检查工作次次数(次） |  | ≥49 | 50 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 各类会议、培训等工作次数（次） |  | ≥10 | 10 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 维护公务用车数量（辆） |  | ≥10 | 10 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 及时发现各项工作中存在的问题并解决次数（次） |  | ≥15 | 20 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 会议、培训出勤率（%） |  | ≥95 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 解决问题及时率（%） |  | ≥95 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 培训合格率（%） |  | ≥95 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | ≥95% | 95% | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成基层调研和检查指导工作时限 |  | 2019.12.31 | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 办公、水电费、邮电、取暖等公用经费 |  | ≤1 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务用车运行维护费（万元） |  | ≤2 | 2 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下乡各类指导及培训等差旅费（万元） |  | ≤10 | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 可保障水利管理工作正常运转 |  | 有效保障 | 98% | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 可解决当地人民群众灌溉、饮水、水土保持、河湖管理等工作中遇到的问题 |  | 有效提高 | 95% | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 可保护水土良好；恢复河道旧貌； |  | 显著 | 95% | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 可保护生态环境 |  | 持续保障 | 90% | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 职工满意度（%） |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人：古丽巴哈尔 |  |  |  |  |  | 项目负责人：阿卜力米提 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话：2568315 |  |  |  |  |  | 联系电话：13899468657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上报时间： | 2021年3月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 水资源节水管理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 和田地区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和田地区水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21.00 | 21.00 |  | 19.70 |  | 10 |  | 93.8% |  | 9.38 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.00 | 21.00 |  | 19.70 |  | 10 |  | 93.8% |  | 9.38 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实最严格水资源管理制度，以水资源配置、节约和保护为重点，加快节水型社会建设，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变。 |  |  |  |  |  | 完成落实最严格水资源管理制度，河湖长制督查检查8次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 河湖长制督查检查（次） |  | ≥8 |  | 8 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 最严格水资源管理制度考核县市数量（次） |  | ≥8 |  | 8 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 节约用水宣传次数（次） |  | ≥8 |  | 8 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 水法宣传次数（次） |  | ≥8 |  | 8 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 最严格水资源管理制度考核合格率（%） |  | ≥100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传工作按期完成率（%） |  | ≥95% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 实行最严格水资源管理制度考核结果提交时间 |  | 2020年12月31日 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率（%） |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 人均工作经费（元/人） |  | ≤5500 |  | 5000 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 检查结果公开率（%） |  | ≥100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 政策宣传到位率（%） |  | ≥95% |  | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 增强农牧民的节水意识和水资源保护意识 |  | 进一步提升 |  | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响力 | 各县市用水总量（亿立方米） |  | ≥41.05 |  | 42% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 水资源的有效利用率（%） |  | ≥95% |  | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民满意度（%） |  | ≥95% |  | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.38 |  |  |  |
| 经 办 人： |  | 方飞 |  |  |  | 项目负责人： | 买买提明·阿里木 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  | 0903-2568315 |  |  |  | 联系电话： | 13999656861 |  |  |  |  |  |  |
| 上报时间： |  | 2021年3月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称 |  | 弥补公用经费不足项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 和田地区水利局 |  |  | 实施单位 | 和田地区水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 448.47 | 448.47 | 193.87 | 10 |  |  | 43.2% | 4.32 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 448.47 | 448.47 | 193.87 | — |  |  | 43.2% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 顺利推进中小河流域治理项目 |  |  |  | 该笔项目资金用于弥补办公经费不足，本年已完成下乡检查工作次数35次，开展水利工程质量检查、进度10次。水政、水资源执法检查工作10次，保障5辆车的运行维护费用，负责全地区水利工程管理工作，做好全区“水利项目”检查指导工作等。 |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展基层调研；检查、抽查指导工作（次） | ≥35 | 35 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 开展业务培训（次） | ≥2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 开展水利工程质量检查、督查工作（次） | ≥10 | 10 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 水政、水资源执法检查工作（次） | ≥10 | 10 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 公务车辆（辆） | =5 | 5 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率（%） | ≥90% | 90% | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 水利工程质量进行监督检查合格率需要达到100%（水库、渠道、安全饮水） | =100% | 100% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率（%） | =100% | 100% | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成基层调研、县市检查指导工作时间每年的（月） | 3月-12月 | 100% | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 水利工程按期完成率 100% （水库、渠道、安全饮水） | =100% | 100% | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 基层调研、检查督查指导、业务培训成本（万元） | ≤50 | 30 | 2 | 1.2 | 年初预算要收取各县市的水土保持费按文件不收取了，所以未按年初目标执行。措施：根据文件合理设置指标 |  |  |
|  |  |  | 办公、水电暖后勤保障成本（万元） | ≤263.47 | 120.2 | 2 | 0.91 | 年初预算要收取各县市的水土保持费按文件不收取了，所以未按年初目标执行。措施：根据文件合理设置指标。 |  |  |
|  |  |  | 车辆运行成本（万元） | ≤70 | 26.87 | 2 | 0.77 | 年初预算要收取各县市的水土保持费按文件不收取了，所以未按年初目标执行。措施：根据文件合理设置指标。 |  |  |
|  |  |  | 工会、福利、维修维护成本（万元） | ≤65 | 16.8 | 2 | 0.52 | 年初预算要收取各县市的水土保持费按文件不收取了，所以未按年初目标执行。措施：根据文件合理设置指标值。 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高灌溉用水收入 | 有效提高 | 90% | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 有效提高农村人饮水质达标率 | 明显提高 | 90% | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 全地区水利工程建设、农村人饮安全 | 有效促进 | 90% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 增强农民节水意识 | 显著增强 | 90% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 农村饮 水安 全覆 盖率 （%） | =100% | 100% | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 旱涝财 产损 失减 少率 （%） | ≥50% | 50% | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响标 | 保障水利工程建设项目工程质量安全 | 持续保障 | 90% | 4 | 4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度（%） | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.72 |  |  |  |

填表人：胡锐南						                                                   项目负责人：张鲁鲁

联系电话：18999056096						                                       联系电话：13899808479

上报时间：2021年3月31日

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》