办公楼维修费项目支出绩效评价报告

项目名称：办公楼维修费项目

实施单位：和田地区维吾尔医药研究所

主管部门：和田地区卫生健康委员会

办公楼维修费项目项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

由于近两年和田市降雨、降雪相比以往较多，楼顶防水不足以抵御较强的雨水侵蚀。研究所楼道内、办公室多处出现严重渗水、漏水的现象，造成部分办公室墙皮脱落、墙面严重污染。存在安全隐患，需要及时维修。

### 2.项目实施主体

本单位主要职责为承担国家及自治区重点科研课题任务，进行中医、维吾尔医药基础理论，中医、维吾尔医古籍文献和中医、维吾尔医医疗技术的研究,推动中医、维吾尔医医疗技术的标准化，规范化和医疗体系的现代化。项目实施单位：和田地区维吾尔医药研究所。

### 3.项目组织结构

为确保我单位该项目的顺利实施，我单位成立有办公室，负责工验收作。

### 4.主要内容及实施情况

针对研究所楼道内、办公室多处出现严重渗水、漏水的现象，造成的部分办公室墙皮脱落、墙面严重污染、存在安全隐患的情况，我所已进行全面的维护和维修工作。施工面积达到606平方米。施工过程符合规范；施工效果达到预期；财务方面，单位面积的维修费用核算后达到符合本地区的施工相关标准，因而财务核算和支出明细都符合规范。

### 5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

办公楼维修费项目预算安排总额为3万元，其中财政资金3万元，其他资金0万元，2019年实际收到预算资金3万元，预算资金到位率为100%。

- 项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金2.9967万元，预算执行率99.89%;项目资金主要用于支付办公楼维修费费用2.9967万元。

## 项目绩效目标

### 1.总体目标

### 通过定期维修保证楼顶防水、防止墙面污染并排除安全隐患，最终达到改善本所办公工作条件、提高人员的工作积极性和工作效率的效果。预计施工面积为606平方米，严格按照施工维修规章程序进行维修，并且严格按照财务制度进行核算和支出。

### 2.阶段性目标

根据相关的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

项目产出目标

①数量指标

“修缮房间的个数(个)”指标，预期指标值为≥4；

“维修楼顶、墙皮脱落面积（平方米）”指标，预期指标值为≥606；

②质量指标

“工程按期完成率（%）”指标，预期指标值为100；

“工程完成率（%）”指标，预期指标值为≥99；

“日常巡查维修及时率（%）”指标，预期指标值为≥99；

“工程验收合格率（%）”指标，预期指标值为≥99；

③时效指标

“资金支付及时率（%）”指标，预期指标值为≥100；

“工程开工时间”指标，预期指标值为2019年8月1日；

“工程完成时间”指标，预期指标值为2019年12月31日；

④成本指标

“办公楼维修费金额（万元）”指标，预期指标值为≤3；

（2）项目效益目标

①经济效益指标

“基础设施完好率（%）”指标，预期指标值为≥90；

②社会效益指标

“提高公共服务水平”指标，预期指标值为有效提高；

“提高办公人员工作环境”指标，预期指标值为明显提高；

③生态效益指标

④可持续影响

“办公楼综合利用率（%）”指标，预期指标值为≥90；

④满意度指标

“受益人员满意度（%）”指标，预期指标值为≥90；

# 二、绩效评价工作开展情况

## 绩效评价的目的、对象和范围

### 1.绩效评价的目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

### 2.绩效评价的对象和范围

此次我单位根据财政支出绩效评价管理暂行办法要求对2019年度我单位实施的办公楼维修费项目开展部门绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

## 评价工作简述

### 1.绩效评价原则

依据相关规定要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合办公楼维修费实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

### 2.绩效评价指标体系及绩效评价标准

### 我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系。

### 3.评价方法

本次绩效评价采用的方法比较法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对该项目进行评价。

### 4.评价标准

本次绩效评价采用的标准计划标准对绩效指标完成情况进行对比。

## 绩效评价工作过程

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，确定评价意见，并出具评价报告。

# 综合评价情况及评价结论

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、公众评判法，对办公楼维修费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为98.36分，绩效评级为“良”。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

| 表3-1：办公楼维修费项目得分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 分值 | 20 | 19.97 | 29.99 | 28.4 | 98.36 |
| 得分率 | 100% | 99.85% | 99.96% | 94.66% | 98.36% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示：

表4-1项目决策指标及分值

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |  |
|  |  | 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 5 |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 |  |
| 合计 |  |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 |

## （二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分19.97分，各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示：

表4-2项目管理指标及分值情况

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程管理 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 3.97 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  | 20 |  | 20 | 19.97 |

## 项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和10个三级指标构成，权重分30分，实际得分29.89分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示：

表4-3项目产出指标及分值情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 标杆分值 | 全年实际完成值 | 指标得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量指标 | 修缮房间的个数（个） | ≥4 | 3 | 4 | 3 |  |
|  |  | 维修楼顶、墙皮脱落面积（平方米） | ≥606 | 3 | 606 | 3 |  |
|  | 质量指标 | 工程按期完成率（%） | ≥99% | 2 | 99% | 2 |  |
|  |  | 工程完工率（%） | ≥99% | 2 | 99% | 2 |  |
|  |  | 日常巡查维修及时率（%） | ≥99% | 3 | 99% | 3 |  |
|  |  | 工程验收合格率（%） | 100% | 3 | 100% | 3 |  |
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | 100% | 3 | 100% | 3 |  |
|  |  | 工程开工时间 | 2019年8月1日 | 3 | 100% | 3 |  |
|  |  | 工程完成时间 | 2019年12月31日 | 3 | 100% | 3 |  |
|  | 成本指标 | 办公楼维修费金额（万元） | ≤3 | 5 | 2.9967 | 4.99 |  |
| 合计 |  |  |  | 30 |  | 29.99 |  |

## 项目效益情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分30分，实际得分28.4分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示：

表4-4项目效益指标及分值情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 标杆分值 | 全年实际完成值 | 指标得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 经济效益指标 | 基础设施完好率（%） | ≥90% | 6 | 90% | 6 |  |
|  | 社会效益指标 | 提高公共服务水平 | 有效提高 | 8 | 90% | 7.2 |  |
|  |  | 提高办公人员工作条件 | 明显提高 | 8 | 90% | 7.2 |  |
|  | 可持续影响指标 | 办公楼综合利用率（%） | ≥90% | 8 | 90% | 8 |  |
| 合计 |  |  |  | 30 |  | 28.4 |  |

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## 主要经验及做法

- 改善部门工作条件。改善本所办公工作条件、提高人员的工作积极性和工作效率的效果。办公楼维修费项目严格按照施工维修规程要求进行，保质保量地完成此项目。

- 排除办公用房安全隐患。按照办公楼维修费项目有关要求，实施楼顶、维修等工作，通过定期维修保证楼顶防水、防止墙面污染并排除安全隐患。

## 存在的问题及原因分析

本所因编制原因仍然存在人员数量相对不足，特别是研究人才严重短缺，素质和能力不高问题突出。现有在岗研究人员严重短缺，无法派出人员进修培训，能力得不到有效提升，致使研究人员开展研究效率达不到预期的指标。通过开展项目绩效考评，本所需要增加研究人员，内部管理有待进一步规范，制度建设还需进一步完善，绩效总体目标还需进一步加快推进。

# 有关建议

1.继续增加本所人员编制，招聘高级研究人员，确保我地区中医药研究工作稳步有序推进。

2.继续强化本所内部管理，稳步推进各项工作，继续做好绩效任务指标监测工作。

# 七、其他需要说明的问题

无其他说明内容。